Załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

UMOWA WDROŻENIOWA WRAZ Z UDZIELENIEM LICENCJI

zawarta w dniu […] 2022 roku w ……………., (dalej „Umowa”), pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, 
ul. Słowackiego 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000199929 z kapitałem zakładowym 5 100 000 zł, NIP 8911530126, REGON 911344332,

reprezentowanym przez

Mariusza Trojanowskiego – Prezesa Zarządu

zwaną dalej lub „Zamawiającym”,

a

…………………………, posiadającą NIP:, REGON …………….. reprezentowaną przez:

1) …………………………..

2) …………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”;

łącznie zwanych „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

Preambuła

Zgodnie z ofertą z dnia ……… r. wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa i instalacja nowych modułów do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania HIS – Optimed STD firmy Comarch oraz podniesienie posiadanego oprogramowania HIS do najnowszej wersji oprogramowania producenta (linii produktowej) wraz z wdrożeniem i przeprowadzeniem instruktaży stanowiskowych oraz nadzorem autorskim wraz z opieką serwisową” na potrzeby realizacji projektu: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

### § 1

### Definicje

Celem uzgodnienia pojęć, na potrzeby Umowy, Strony ustalają następujące definicje:

- Analiza Przedwdrożeniowa – czynności podjęte przez Strony mające na celu uszczegółowienie założeń funkcjonalnych oraz technicznych Wdrożenia Oprogramowania.

- Awaria Krytyczna - szczególny rodzaj Nieprawidłowości Oprogramowania, która prowadzi do:

  - czasowego lub trwałego zatrzymania eksploatacji Systemu Informatycznego,

  - wstrzymania wystawienia faktury do rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  - utraty danych lub naruszenia ich spójności,

w wyniku której niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Oprogramowania. Z definicji Awarii krytycznej wyłączone są takie rodzaje Nieprawidłowości, przy wystąpieniu których jest możliwe prowadzenie bieżącej działalności przy użyciu Oprogramowania, jednakże jest to utrudnione;

- Błąd - Nieprawidłowości Oprogramowania powstałe po zainstalowaniu Nowego Wydania (Aktualizacji), powodujące problemy z użytkowaniem Oprogramowania lub rozliczeniem z Narodowym Funduszem Zdrowia;

- Czas Naprawy - maksymalny czas dostarczenia rozwiązania usuwającego Nieprawidłowość Oprogramowania (wykonania Naprawy) liczony od momentu dokonania Reakcji Serwisowej przez Wykonawca (Status zaakceptowane) do momentu wykonania Naprawy (nadania Statusu z odpowiedzią), po którym nie nastąpiło nadanie Statusu ponownie otwarte. W razie nadania przez Użytkownika Statusu ponownie otwarte - Czas naprawy dla danego Zgłoszenia Serwisowego biegnie w dalszym ciągu. Do ostatecznego ustalenia Czasu Naprawy stosuje się zdanie poprzedzające, przy czym w każdym przypadku do Czasu naprawy wlicza się czas czynności naprawczych po stronie Wykonawcy, a nie wlicza się czasu weryfikacji prawidłowości Naprawy po stronie Zamawiającego;

- Czas Reakcji - czas od chwili utworzenia Zgłoszenia Serwisowego (Status utworzone) do dokonania przez Wykonawca Reakcji Serwisowej (Status zaakceptowane). Czas Reakcji dla Zgłoszeń Serwisowych niepodlegających Naprawie kończy się z chwilą uzyskania Statusu anulowane lub odrzucone. Nadanie Statusu utworzone – doprecyzowane zawiesza bieg Czasu Reakcji do czasu reakcji Użytkownika w postaci doprecyzowania żądanych szczegółów dotyczących Zgłoszenia Serwisowego;

- Dokumentacja - Dokumentacja Oprogramowania posiadana przez Zamawiającego, dostarczona w ramach wdrożenia.

- Doradztwo - usługi związane z udzielaniem konsultacji, porad i wskazówek dotyczących właściwej eksploatacji Oprogramowania, na warunkach określonych w § 12 pkt 21-25 Umowy.

- Dzień Roboczy – Każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Etap – wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie część procesu zmierzającego do Wdrożenia Oprogramowania składająca się z jednej lub więcej Usług, o których mowa w § 2 pkt 1 Umowy.

- Faktura - Odpowiedni i wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami dokument księgowy na podstawie, którego dokonywana jest zapłata, w szczególności faktura VAT, faktura VAT korygująca.

- Formularz Zgłoszenia Serwisowego - dokument wypełniany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego przy dokonywaniu Zgłoszenia Serwisowego, zawierający co najmniej:

- pełne informacje niezbędne do zidentyfikowania i usunięcia Nieprawidłowości Oprogramowania,

- informacje umożliwiające kwalifikację Nieprawidłowości Oprogramowania jako Awarii Krytycznej lub Utrudnienia,

- opis objawów Nieprawidłowości Oprogramowania (zdefiniowanie zakresu Nieprawidłowości Oprogramowania),

- opis czynności wykonywanych przez Użytkownika do momentu i w momencie wystąpienia Nieprawidłowości Oprogramowania;

Powyższe wymagania odnośnie minimalnych informacji podawanych dla Zgłoszenia Serwisowego stosuje się do każdej formy Zgłoszenia Serwisowego. Formularz zgłoszenia serwisowego znajduje się na Stronie WWW;

- Godziny robocze - godziny od 8.00 do 16.00 w każdym Dniu Roboczym.

- Gotowość Serwisowa - postawienie do dyspozycji Zamawiającego specjalistów Wykonawcy do wykonywania Napraw, Reakcji Serwisowych, Serwisu Oprogramowania oraz Innych Usług Informatycznych.

- Harmonogram Prac – szczegółowy terminarz realizacji przedmiotu Umowy, stanowiący załącznik numer 5 do Umowy.

- Infrastruktura sieciowa - powiązane funkcjonalnie następujące elementy: komputerowe sieci lokalne, sieci energetyczne zasilające odbiorcze oraz sieć komputerowa rozległa, wraz z odpowiednim oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem do zarządzania tymi sieciami.

- Inne Usługi Informatyczne - usługi informatyczne wykonywane na rzecz Zamawiającego obejmujące:

- instalację Nowych Wydań,

- analizę i zmiany w konfiguracji Oprogramowania Narzędziowego i Oprogramowania Systemowego,

- konserwację baz danych,

- rekonfigurację parametrów Infrastruktury Sieciowej;

- Kierownik Wdrożenia Wykonawcy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynacji Wdrożenia (przydzielanie zasobów, weryfikacja harmonogramu) oraz do podpisywania dokumentów, w szczególności Protokołów Odbioru.

- Kierownik Wdrożenia Zamawiającego – osoba odpowiedzialna za bezpośrednią współpracę przy Wdrożeniu Oprogramowania, wyznaczona przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą, która posiada odpowiednie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją Umowy, a zwłaszcza do podpisywania wszelkich dokumentów i raportów w szczególności Protokołów Odbioru jak i zmiany wykonania Etapu, usługi.

- Miejsce eksploatacji - podmiot leczniczy prowadzony przez Zamawiającego pod nazwą Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o., dla którego przewidziano wdrożenie i eksploatację Oprogramowania.

- Miejsce instalacji - podmiot leczniczy prowadzony przez Zamawiającego pod nazwą Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. w którym, zainstalowane jest Oprogramowania

- Naprawa - czynności prowadzące do usunięcia Nieprawidłowości Oprogramowania lub dostarczenie poprawki Oprogramowania wolnej od zgłoszonej Nieprawidłowości Oprogramowania zapewniającej funkcjonowanie Oprogramowania zgodnie z Dokumentacją.

- Nadzór Autorski - nadzór nad Oprogramowaniem, w tym Opiekę Informatyczna i Serwis Oprogramowania wraz modyfikacją i aktualizacją Oprogramowania o którym mowa w § 12 Umowy.

- Nieprawidłowości Konfiguracji Platformy Sprzętowej Lub Oprogramowania Narzędziowego - ustawienia parametrów Platformy Sprzętowej, Oprogramowania Narzędziowego, Platformy Narzędziowej lub Oprogramowania Systemowego, które prowadzą do Nieprawidłowości Oprogramowania, z zastrzeżeniem, że konfiguracja Platformy Sprzętowej, Oprogramowania Narzędziowego, Platformy Narzędziowej oraz Oprogramowania Systemowego została wykonana lub zaakceptowana przez Wykonawcę.

- Nieprawidłowości Oprogramowania - nieprawidłowe działanie Oprogramowania, którego źródło leży w Oprogramowaniu i którego skutkiem jest funkcjonowanie Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją. Rodzajami Nieprawidłowości Oprogramowania są: Awaria Krytyczna, Błąd i Utrudnienie. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości związanych z zakresem niniejszej definicji, Strony potwierdzają, iż nie uważa się za Nieprawidłowość Oprogramowania:

- sposobu prezentacji danych na formularzach i raportach (np. ich ergonomii), o ile jest zachowana czytelność poszczególnych danych,

- wyglądu i układu elementów formularzy i raportów (np. ich ergonomii), o ile jest zachowana czytelność poszczególnych danych,

- ergonomii i sposobu korzystania z Oprogramowania, w tym braku możliwości dostępu do elementów Oprogramowania przy pomocy klawiatury (skrótów klawiaturowych).

- Nowa Platforma Eksploatacyjna Oprogramowania - zmieniona Platforma Sprzętowa lub Platforma Narzędziowa. Przez zmianę Platformy Sprzętowej należy rozumieć zmianę Oprogramowania Systemowego na inną wersję. Przez zmianę Platformy Narzędziowej należy rozumieć zmianę Oprogramowania Narzędziowego na inną wersję.

- Nowe Wydanie - kolejna wersja Oprogramowania dostosowana do zmieniających się przepisów prawa;

- Opieka Informatyczna - usługi przy utrzymaniu eksploatacji Oprogramowania, określone w § 12 pkt 3 Umowy obejmujące:

- śledzenie i analizę problemów merytorycznych i technicznych, które dotyczą Oprogramowania,

- dostosowywanie Oprogramowania do pracy na nowych platformach eksploatacyjnych oprogramowania.

- utrzymanie w zgodności z przepisami prawa w dziedzinie, która dotyczy Oprogramowania;

- Oprogramowanie – Oprogramowanie przeznaczone do wdrożenia u Zamawiającego, do którego Wykonawca posiada całość majątkowych praw autorskich.

- Oprogramowanie innych producentów - oznacza oprogramowanie zainstalowane na Platformie Sprzętowej używane przez Zamawiającego łącznie z Oprogramowaniem.

- Oprogramowanie narzędziowe - system zarządzania bazą danych.

- Oprogramowanie systemowe - system operacyjny oraz oprogramowanie komunikacyjne.

- Osobodzień – 8 godzin zegarowych pracy jednego pracownika Wykonawcy. Stawka wynagrodzenia za osobodzień wynosi 1300 PLN brutto.

- Platforma narzędziowa - oznacza Sprzęt Komputerowy wraz z Oprogramowaniem Narzędziowym zainstalowany w siedzibie podmiotu leczniczego prowadzonego przez Zamawiającego pod nazwą Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o., który przeznaczony jest do eksploatacji Oprogramowania.

- Platforma sprzętowa - oznacza Sprzęt Komputerowy wraz z Oprogramowaniem Systemowym zainstalowany w siedzibie podmiotu leczniczego prowadzonego przez Zamawiającego pod nazwą   Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o., który przeznaczony jest do eksploatacji Oprogramowania.

- Portal z Nowymi Wersjami Oprogramowania - udostępniony pod adresem ……………………………………………., na którym Wykonawca udostępnia Nowe Wydania Oprogramowania wraz z opisem zmian.

- Protokół Odbioru Usług – dokument potwierdzający wykonanie poszczególnych usług lub Etapu oraz przedmiotu umowy.

- Protokół rozbieżności - dokument określający wady i zastrzeżenia do wykonanych usług lub Etapu oraz przedmiotu Umowy.

- Protokół przekazania licencji - dokument potwierdzający przekazanie Zamawiającemu licencji do korzystania z Oprogramowania.

- Protokół Uzgodnień - protokół będący zapisem ustaleń podjętych przez przedstawicieli Stron w trakcie realizacji prac, w przypadkach spornych;

- Reakcja Serwisowa - rozpoczęcie przez Wykonawca działań zmierzających do usunięcia Nieprawidłowości Oprogramowania zgłoszonych przez Zamawiającego na podstawie skutecznego Zgłoszenia serwisowego - poprzez zmianę statusu Zgłoszenia Serwisowego na Status zaakceptowane.

- Rozwiązanie Zastępcze - oznacza dostarczone przez Wykonawcę indywidualnie dla każdej Nieprawidłowości Oprogramowania, awaryjne procedury postępowania oraz niezbędne uzupełnienia Oprogramowania w celu wspomagania zapewnienia ciągłości pracy Oprogramowania. Rozwiązanie Zastępcze jest formą Naprawy,

- Serwis Oprogramowania - Usługi określone w § 12 pkt. 6 Umowy,

- Sprzęt komputerowy – zestaw komputerów zapewnianych przez Zamawiającego, na którym uruchomione zostanie Oprogramowanie.

- Statusy Zgłoszeń Serwisowych - zgłoszenie serwisowe ma następujące statusy:

a) Status Utworzone – nadawany przez Użytkownika z chwilą wypełnienia przez Użytkownika Formularza Zgłoszenia Serwisowego na Stronie WWW i naciśnięcia przycisku „zapisz zgłoszenie”,

b) Status Utworzone – doprecyzowanie - nadawany przez pracownika serwisu w przypadku gdy utworzone Zgłoszenie Serwisowe jest niezrozumiałe lub nie zawiera informacji wskazanych w definicji Formularza Zgłoszenia Serwisowego – w celu doprecyzowania Zgłoszenia Serwisowego,

c) Status Anulowane - nadawany przez pracownika serwisu w przypadku prośby Użytkownika o anulowanie Zgłoszenia Serwisowego zgłoszonej np. w komentarzu. Nadanie takiego statusu kończy załatwienie Zgłoszenia Serwisowego, Naprawa nie jest wymagana,

d) Status Odrzucone - nadawany przez pracownika serwisu w przypadku gdy Zgłoszenie Serwisowe nie dotyczy Nieprawidłowości. Nadanie takiego statusu kończy załatwienie Zgłoszenia Serwisowego, Naprawa nie jest wymagana,

e) Status Zaakceptowane – nadawany przez pracownika serwisu w przypadku gdy Zgłoszenie Serwisowe jest zrozumiałe i zawiera informacje wskazane w definicji Formularza Zgłoszenia Serwisowego (możliwość korekty typu Nieprawidłowości),

f) Status Z Odpowiedzią - nadawany przez pracownika serwisu po wykonaniu Naprawy (np. poprzez wgranie poprawki). Jest to status równoznaczny z wykonaniem Naprawy. Z chwilą uzyskania tego statusu przez Zgłoszenie Serwisowe Użytkownik dokonuje weryfikacji prawidłowości dokonania Naprawy danego Zgłoszenia Serwisowego. Termin na weryfikację prawidłowości dokonania Naprawy danego Zgłoszenia Serwisowego wynosi 14 dni od otrzymania przez dane Zgłoszenie Serwisowe Statusu z odpowiedzią,

g) Status Ponownie Otwarte – nadawany przez Użytkownika wyłącznie w ciągu 14 dni od otrzymania przez dane Zgłoszenie Serwisowe Statusu z odpowiedzią w przypadku stwierdzenia, że Zgłoszenie Serwisowe nie zostało obsłużone (nie dokonano Naprawy), wówczas następuje otwarcie obsługiwanego Zgłoszenia Serwisowego,

h) Status Zamknięte – nadawany przez Użytkownika po pozytywnej weryfikacji prawidłowości dokonania Naprawy danego Zgłoszenia Serwisowego lub przez pracownika serwisu po upływie 14 dni od otrzymania przez Zgłoszenie Serwisowe Statusu z odpowiedzią w razie braku nadania przez Użytkownika Statusu ponownie otwarte. Jest to status równoznaczny z wykonaniem Naprawy. Zamknięcie jest nieodwracalne – brak możliwości ponownego otwarcia. Niezależnie od odznaczenia w systemie zgłoszeniowym Statusu zamknięte przyjmuje się, iż Zgłoszenia Serwisowe uzyskuje taki statusu z chwilą upływu 14 dni od otrzymania przez dane Zgłoszenie Serwisowe statusu „z odpowiedzią” w razie braku nadania przez Użytkownika statusu ponownie otwarte;

- System Informatyczny - Oprogramowanie zainstalowane na Platformie Sprzętowej, stanowiące funkcjonalną całość, spełniającą wymagania wskazane przepisami obowiązującego prawa oraz określone umową wymagania funkcjonalne, eksploatacyjne, wydajnościowe i w zakresie bezpieczeństwa, a także działającą zgodnie z dostarczoną Dokumentacją;

- Strona WWW - udostępniony pod adresem ……………………………. Formularz Zgłoszenia Serwisowego (portal serwisowy) umożliwiający dokonanie Zgłoszenia Serwisowego;

- Środowisko systemowe - oznacza powiązane funkcjonalne elementy: Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania Systemowego.

- Środowisko eksploatacyjne - oznacza powiązane funkcjonalnie elementy: Środowiska Systemowego i Oprogramowania Narzędziowego.

- Umowa – niniejsza umowa z wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną jej część.

- Umowa powierzenia - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Strony zawrą odrębną umowę w formie pisemnej lub w których uregulują sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisem  § 14  pkt 3 Umowy.

- Utrudnienie - rodzaj Nieprawidłowości Oprogramowania, inny niż Awaria krytyczna, która prowadzi do zakłócenia wykonywania funkcji Systemu Informatycznego lub ograniczenia jego działania;

- Użytkownik - osoba po stronie Zamawiającego, która wykonuje przy użyciu Oprogramowania czynności związane z pracą operacyjną Zamawiającego.

- Wdrożenie Oprogramowania – wskazane w § 2 pkt 1 Umowy usługi zmierzające do uruchomienia Oprogramowania u Zamawiającego.

- Zdalny dostęp - Umożliwienie przez Zamawiającego dokonania Napraw środowiska produkcyjnego poprzez zestawienia połączenia VPN przez sieć Internet. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zapewni Wykonawcy zdalny dostęp do interfejsów do aplikacji zintegrowanych z Oprogramowaniem. Dokonywanie Napraw Oprogramowania poprzez Zdalny Dostęp odbywać się będzie w zgodności z zasadami i na warunkach określonych procedurami obowiązującymi u Zamawiającego i dostarczonymi Wykonawcy w formie pisemnej. Brak Zdalnego Dostępu zwalnia Wykonawca z obowiązku dotrzymania określonych Umową terminów Czasów Reakcji i Naprawy.

- Zespół Wdrożeniowy Wykonawca – osoby wyznaczone przez Wykonawca do realizacji Projektu.

- Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego – osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji Projektu.

- Zgłoszenie Serwisowe - informacja przekazana Wykonawcy przez upoważnionego Użytkownika w oparciu o Formularz Zgłoszenia Serwisowego o Nieprawidłowości Oprogramowania. Przez skuteczne Zgłoszenie Serwisowe rozumie się Zgłoszenie Serwisowe zawierające informacje wskazane w definicji Formularza Zgłoszenia Serwisowego, w stosunku do którego nie dokonano nadania Statusu utworzone-doprecyzowanie. Rodzajem Zgłoszenia Serwisowego jest Zgłoszenie Serwisowe w kategorii doradztwo – zawierające słowo „SUP” w polu Typ na Formularzu Zgłoszenia Serwisowego.

### § 2

### Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest:

  - Dostawa, instalacja nowych modułów, wdrożenie oraz podniesienie posiadanego oprogramowania HIS (modułów) do najnowszej wersji Oprogramowania na rzecz Zamawiającego na zasadach opisanych w dalszej części Umowy. Wdrożenie Oprogramowania składa się z następujących usług:

      - Analiza Przedwdrożeniowa, określona szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy;

      - Instalacja wraz z migracją danych z dotychczasowej bazy danych systemu Optimed Standard, określona szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy;

      - Konfiguracja funkcjonalna, określona szczegółowo w Załączniku nr 3 do Umowy;

      - Szkolenia, określone szczegółowo w  § 10 Umowy.

  - Świadczenie usług nadzoru autorskiego, w tym Serwisu Oprogramowania przez Wykonawcę przy współdziałaniu Zamawiającego, na warunkach określonych w dalszej części Umowy.

  - Udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na Oprogramowanie oraz dostarczenie licencji na Oprogramowanie innych producentów niezbędnych do funkcjonowania tego Oprogramowania na zasadach opisanych w § 6 i 7 Umowy.

  - W celu świadczenia usług dodatkowych – nieobjętych przedmiotem Umowy ani zastrzeżonym w niej wynagrodzeniem – Strony zawrą stosowny aneks lub odrębną umowę w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, w których uregulują zakres usług dodatkowych oraz należne wynagrodzenie za świadczenie tych usług.

  - Integralną częścią umowy jest  Załącznik nr 1 do OPZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

§ 3

Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Etapami prac wynikającymi z Harmonogramu Prac, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 31 grudnia 2022 r. Zamawiający może zastrzec w uzgodnieniu z Wykonawcą realizację wybranych czynności/działań/funkcjonalności w terminie późniejszym, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2023r. W takim przypadku przedłużenie uzgodnionego terminu wdrożenia nie skutkuje naliczaniem kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia.

- W razie zaistnienia opóźnienia z przyczyn innych niż leżące po stronie Wykonawcy, w szczególności opóźnienia będącego skutkiem działań lub zaniechań Zamawiającego, siły wyższej lub osób trzecich, Harmonogram Prac ulega zmianie w taki sposób, że dotychczasowe terminy ulegają odpowiedniemu przesunięciu o okres opóźnienia. W takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcie terminów realizacji Umowy, w tym zwłaszcza za przesunięcie wynikające z opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego.

- Zmiany Harmonogramu Prac nie stanowią zmiany niniejszej Umowy i mogą być ustalone wspólnie przez Kierowników Wdrożenia Wykonawca i Zamawiającego.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- Wyznaczenia Zespołu Wdrożeniowego, w tym Kierownika Wdrożenia Oprogramowania,

- przygotowania i udostępnienia Wykonawca dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy,

- zapewnienia Wykonawcy - na czas przeprowadzania szkoleń z Oprogramowania - pomieszczenia z dostępem do sieci Internet,

- zapewnienia pracownikom Wykonawcy odpowiedniego miejsca do pracy,

- współpracy w realizacji niniejszej Umowy

- Każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach, o których Zamawiający poweźmie wiedzę, a które mogą mieć istotny wpływ na realizację Umowy.

- Zamawiający jest odpowiedzialny za administrację Sprzętu Komputerowego i sieci komputerowej oraz za ich prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niesprawności Sprzętu Komputerowego lub sieci komputerowej Zamawiającego, która  uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie dalszych prac w ramach wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającemu wraz ze zwięzłym uzasadnieniem w przedmiocie wpływu tej niesprawności Sprzętu Komputerowego lub sieci komputerowej na dalsze prowadzenia prac objętych przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku, terminy określone w Harmonogramie Prac ulegają odpowiedniemu przesunięciu na czas trwania przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za treść i wartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przygotowanych oraz przekazanych członkom Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy przez Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego, swoich pracowników lub przez zaangażowane osoby trzecie.

- Zamawiający będzie polegać na wiedzy i profesjonalizmie Wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do oceny przydatności infrastruktury Zamawiającego oraz w zakresie adekwatności zaoferowanej przez Wykonawca specyfikacji infrastruktury technicznej do realizacji Umowy. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dotyczące infrastruktury Zamawiającego łącznie z możliwością przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Brak współpracy Zamawiającego w realizacji niniejszej Umowy jest podstawą do jej wypowiedzenia przez Wykonawcę. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (w szczególności w związku z nieprawidłowym współdziałaniem Zamawiającego lub przy braku współdziałania Zamawiającego), usługi nie mogą być świadczone lub ich świadczenie jest utrudnione, Wykonawcy należy się stosowne wynagrodzenie za ustalony wcześniej zakres i czas pracy.

§ 5

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wyznaczenia Zespołu Wdrożeniowego, w tym Kierownika Wdrożenia,

2) wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej staranności,

3) organizacji i przeprowadzenia szkoleń w terminach uzgodnionych pisemnie przez Strony.

- Wykonawca ma prawo do zastąpienia członka Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy innym, dysponującym podobnymi kwalifikacjami. Przy wykonywaniu Wdrożenia Oprogramowania Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami, bez obowiązku uzyskania odrębnej zgody Zamawiającego. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

- Prace wykonywane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego świadczone są w Dni robocze w godzinach pomiędzy 8:00 a 16:00. W przypadku, gdy prace w siedzibie Zamawiającego będą realizowane w dniach ustawowo wolnych od pracy, soboty lub niedziele oraz w Dniach roboczych w godzinach 17:00-8:00 minimalną stawką pobieraną przez Wykonawca jest 1/3 stawki za Osobodzień za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 min. Stawka za Osobodzień może zostać użyta do kalkulacji dodatkowego wynagrodzenia o ile Strony każdorazowo potwierdzą taką konieczność.

§ 6

Licencje

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, udziela Zamawiającemu niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na Oprogramowanie. Warunki dotyczące licencji dotyczą nowych modułów a także Aktualizacji.

- Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy Oprogramowania. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada prawa autorskie lub licencje do Oprogramowania, wszelkich jego komponentów oraz aplikacji. Wykonawca zapewnia, że wykonanie Umowy i udzielenie licencji na Oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

- Wykonawca udziela, z datą podpisania protokołu przekazania licencji, Zamawiającemu upoważnienia do niewyłącznego, nieograniczonego w czasie korzystania z Oprogramowania przez Wykonawcę, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na nieograniczoną liczbę użytkowników i stanowisk komputerowych.

- Licencja udzielana jest na czas nieokreślony.

- Wraz z licencją Oprogramowania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sublicencje bazy danych oprogramowania zaproponowanego przez Wykonawcę, do którego Wykonawca posiada stosowne licencje.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

§ 7

Warunki korzystania z Oprogramowania

- Oprogramowanie wraz z dołączoną do niego dokumentacją stanowią przedmiot praw autorskich Wykonawcy.

- Oprogramowanie podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  Używanie ich w sposób sprzeczny lub nie przewidziany niniejszą Umową stanowi naruszenie praw autorskich Wykonawcy. Wykonawca zachowuje na zasadzie wyłączności majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania i jego modyfikacji i rozszerzeń, jeżeli zostały wykonane przez Wykonawcę.

- Zamawiający może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na zasadach określonych w Umowie.

- Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy przeprowadzenie kontroli w celu zweryfikowania zgodności sposobu korzystania z Oprogramowania z niniejszą Umową i niniejszymi Warunkami.

- Wykonawca może domagać się od Zamawiającego w szczególności zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Oprogramowania.

- Usunięcie Oprogramowania z pamięci z komputera nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:

  - użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w trybie odczytu, w zakresie w jakim zostało ono nabyte;

  - powielanie wyłącznie w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa;

  - sporządzenie przez Zamawiającego kopii zapasowej jest dozwolone, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania, z zastrzeżeniem jednak, że kopia ta nie może być używana równocześnie z Oprogramowaniem;

  - obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania jego idei i zasad – w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

  - dostęp do danych wprowadzonych do Oprogramowania;

  - wprowadzanie danych do Oprogramowania;

  - modyfikacji wprowadzonych danych do Oprogramowania;

- administracji systemu, w tym kontami użytkowników, uprawnieniami, treściami powiadomień.

- Zamawiającemu nie wolno, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia Wykonawcy wyrażonego na piśmie:

- trwale lub czasowo zwielokrotniać Oprogramowania w całości lub w części;

- tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu lub dokonywać w Oprogramowaniu jakichkolwiek innych zmian, w tym w celu usunięcia błędów w Oprogramowaniu.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

- Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do obsługi działalności Zamawiającego.

- Zamawiający nie może użyczać, oddawać w dzierżawę lub najem, nie ma prawa zbywać ani oddawać do używania Oprogramowania osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym.

- Zamawiający może przenieść prawo do korzystania z Oprogramowania na osobę trzecią, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawca na dokonanie tej czynności oraz na warunkach ustalonych przez Wykonawcę.

- W przypadku udostępnienia Oprogramowania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wykonawca, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł za każdy pojedynczy przypadek takiego naruszenia, co nie wyłącza dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

- Zamawiający nie może podejmować, ani nie może zezwalać osobom trzecim na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Oprogramowania (reverse engineering), dezasemblacji, dekompilacji i tłumaczenia oraz adaptacji Oprogramowania, ani jakichkolwiek operacji ingerujących w oryginalny kod Oprogramowania.

- Wykonawca nie gwarantuje, że Oprogramowanie bądź dołączona do nich dokumentacja odpowiadać będą wszystkim wymaganiom Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do zgodnej z Dokumentacją eksploatacji Oprogramowania.

- Jeżeli skutkiem eksploatacji Oprogramowania niezgodnej z Dokumentacją jest zniszczenie lub uszkodzenie Oprogramowania lub danych wówczas Wykonawca przywróci sprawność Oprogramowania i podejmie próbę odzyskania danych na podstawie odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie Oprogramowania oraz z innych tytułów w przypadku, gdy są one skutkiem eksploatacji Oprogramowania niezgodnej z Dokumentacją.

§ 8

Autorskie prawa majątkowe

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Umowy, w tym korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania oraz dokumentacji dostarczonych w ramach realizacji Umowy, nie spowoduje naruszenia przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego czyichkolwiek praw w tym praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, znaków handlowych lub towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how oraz innych praw chronionych.

- W związku z treścią ust. 1 powyżej Wykonawca gwarantuje dodatkowo, że jako posiadający prawa do Oprogramowania i dokumentacji, dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy niezależnie od faktu, czy ich właścicielem jest Wykonawca czy osoba trzecia, posiada wszelkie niezbędne prawa własności przemysłowej lub intelektualnej do Oprogramowania i dokumentacji, dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym Wykonawca prawidłową realizację Umowy, a Zamawiającemu korzystanie z Oprogramowania oraz, że Oprogramowanie i dokumentacja, dostarczone w ramach realizacji Umowy, jak również udzielone licencje, nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej lub intelektualnej osób trzecich i nie są przedmiotem roszczenia osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.

### § 9

### Procedura odbioru usług

- Przedmiot Umowy realizowany jest zgodnie z Etapami prac wynikającymi z Harmonogramu Prac (Załącznik nr 4 do Umowy).

- Przesłanie lub osobiste przekazanie Protokołu Odbioru Usług Kierownikowi Wdrożenia Zamawiającego jest równoznaczne z zakończeniem prac Wykonawca związanych z wykonaniem odbieranych usług oraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Usług.

- Odbiór Usług będzie dokonywany poprzez podpisanie odpowiedniego Protokołu Odbioru Usług. Protokół Odbioru Usług może potwierdzać wykonanie zarówno jednej jak i kilku usług wskazanych w Harmonogramie prac. Wzór Protokołu Odbioru Usług stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

- Przekazanie licencji potwierdzone zostanie poprzez podpisanie Protokołu przekazania licencji.

- Protokoły  dla swej ważności wymagają akceptacji Kierownika Wdrożenia Zamawiającego i Kierownika Wdrożenia Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

- Odbiór Usług będzie dokonany w terminie do 5 Dni Roboczych od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wykonania danej usługi lub usług. Zamawiający zobowiązany jest w ww. terminie podpisać Protokół Odbioru Usług lub protokół rozbieżności. Na dokonanie odbioru Usług, do którego zobowiązany jest Zamawiający nie ma wpływu nie rozpoczęcie przez Zamawiającego operacyjnej działalności w oparciu o realizowaną usługę.

- Zakończenie prac w ramach Etapu uważa się za dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Wszystkich Usług do wykonania w danym Etapie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do jednostronnego podpisania Protokołu Odbioru Usług w przypadku gdy:

  - Zamawiający nie przystąpi do odbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności w terminie określonym w ust. 6 powyżej, bądź

- Zamawiający przystąpi do odbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie lecz w terminie określonym w ust. 6 powyżej nie podpisze ani Protokołu Odbioru Usług ani Protokołu rozbieżności, bądź

- Zamawiający w jakikolwiek sposób rozpocznie operacyjną działalność w oparciu o usługę lub usługi będące przedmiotem tego protokołu; w takim przypadku Strony uznają, że odbiór miał miejsce w dniu rozpoczęcia przez Zamawiającego operacyjnej działalności.

- Wykonawca przysługuje uprawnienie do jednostronnego podpisania Protokołu przekazania  licencji, w przypadku gdy Zamawiający uchyla się bezpodstawnie od jego podpisania.

- Protokoły podpisane jednostronnie przez Wykonawcę na zasadach określonych w niniejszym paragrafie są skuteczne wobec Zamawiającego.

- Protokoły  (w tym protokoły, o których mowa w ust. 8 i 9 ), sporządzone i podpisane na zasadach określonych w ustępach poprzedzających, stanowią dowód prawidłowego i kompletnego wykonania prac i są podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace oraz żądania przez Wykonawca zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

- W razie rozbieżności, co do jakości lub zakresu wykonanych prac, Strony każdorazowo sporządzają i podpisują protokół rozbieżności, którego wzór stanowi Załączniki numer 6 do Umowy.

- W przypadku podpisania protokołu rozbieżności, Strony przystąpią do usunięcia określonych w protokole rozbieżności wad i zastrzeżeń. Usunięcie wyszczególnionych w protokole wad i zastrzeżeń nastąpi w terminie ustalonym pisemnie przez Strony, określonym w protokole rozbieżności, nie krótszym jednak niż 20 Dni Roboczych. Po wykonaniu ww. prac uzupełniających, zostanie powtórzona procedura odbioru, przewidziana w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, że czas przeznaczony na odbiór ze strony Zamawiającego wyniesie maksymalnie 3 Dni Robocze od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawca o gotowości do odbioru. Ewentualne dodatkowe zastrzeżenia Zamawiającego wynikające z przeprowadzonych prac uzupełniających będą rozpatrywane z zachowaniem procedur, o których mowa w niniejszym paragrafie.

### § 10

### Szkolenia

- W ramach realizacji Umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie Oprogramowania, w ilościach i terminach wynikających z Harmonogramu Prac oraz uzgodnionych przez Strony.

- Wykonawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w długości trwania i sposobie przeprowadzania szkoleń w zależności od potrzeb.

- Wszelkie czynności związane z przygotowaniem szkolenia, w szczególności wyposażenie udostępnienie odpowiedniej sali w odpowiedni sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, spoczywają na Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest przygotować salę szkoleniową, ze stanowiskami w ilości wynikającej z ilości uczestników szkolenia.

- Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach osób szkolonych jak: dojazd czy zakwaterowanie, pokrywa Zamawiający.

- Każde szkolenie potwierdzane jest listą obecności, zawierającą program szkolenia oraz podpisy uczestników.

- Szkolenia przeprowadzane są na bieżącej wersji wdrażanego Oprogramowania.

- Szkolenia przeprowadzane są w Dni Robocze.

- Wykonawca nie odpowiada za sytuacje, w których osoby wytypowane przez Zamawiającego na szkolenie, nie stawią się na szkoleniu lub odmówią złożenia podpisu uczestnictwa w szkoleniu.

### § 11

### Wynagrodzenie za realizację Umowy

- Za wykonanie zamówienia Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości …………………………. zł netto.

VAT w % ……%

Cena (wartość brutto): …………….PLN (słownie: …………………………………………………… PLN)

- Wynagrodzenie określone w ust 1 będzie powiększone każdorazowo o podatek VAT w wysokości stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie  zaspokaja  wszelkie  roszczenia  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich  mogących  stanowić  przedmiot  prawa  autorskiego  wyników  prac  powstałych  w związku  z  wykonaniem  Umowy,  oraz  z  tytułu  przeniesienia na Zamawiającego własności dokumentacji, na jakiej został utrwalony przedmiot zamówienia,  rękojmi,  nadzoru autorskiego i świadczenia usług serwisowych.

- Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawca wskazany na Fakturze. Termin zapłaty wynosi 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej Faktury Zamawiającemu.

- Za termin dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

- Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie Faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Faktury wysyłane będą z następującego adresu e-mail Wykonawcy: ………………………………….

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności wynagrodzenia lub jakiejkolwiek wymagalnej jego części należnego Wykonawca, przekraczającej 30 dni, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Umowy do dnia uiszczenia przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia. W takim przypadku zawieszeniu ulega bieg terminów realizacji Umowy, a Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawca z tego tytułu jest wyłączona.

- W przypadku rozwiązania Umowy przed dniem wykonania którejkolwiek z usług wskazanych w § 2 Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do uregulowania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu dotychczas wykonanych prac w ramach danej usługi. Wynagrodzenie zostanie skalkulowane w oparciu o rzeczywiście wykonane prace przez Wykonawcę, z uwzględnieniem czasu wykonywania tych usług.

- W przypadku opóźnienia w terminowym otrzymaniu przez Zamawiającego środków z Urzędu Marszałkowskiego płatność może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego środków, a Wykonawca zrzeka się naliczania odsetek z tytułu opóźnienia płatności.

§ 12

Nadzór  autorski nad Oprogramowaniem

      - Wykonawca będzie świadczył usługi nadzoru autorskiego względem Oprogramowania przez okres 5 lat od  ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

      - W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nadzoru autorskiego w tym Usług serwisowych polegających na zapewnieniu sprawnego działania Systemu u Zamawiającego i utrzymania w okresie 5 lat od ostatecznego odbioru końcowego oraz jego zgodności z wymaganiami stawianymi Umową i Specyfikacją Warunków Zamówienia.

      - W celu zapewnienia utrzymania eksploatacji oraz prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się do Gotowości Serwisowej wykonywania usług w następującym zakresie w ramach nadzoru autorskiego:

- sprawowania Opieki Informatycznej,

- Serwisu Oprogramowania,

- Doradztwa,

- Modyfikacji i aktualizacji Oprogramowania,

- Wsparcie merytoryczne nad warstwą wirtualną serwerów/macierzy, warstwą backupu na których zainstalowane jest Oprogramowanie, niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania.

      - Doradztwo oraz Reakcje Serwisowe i Naprawy prowadzone będą w Godzinach Roboczych.

      - Z zakresu przedmiotu usług (nadzoru autorskiego) wyłącza się:

- administrowanie Oprogramowaniem, wprowadzanie, przydzielanie i zarządzanie prawami dostępu Użytkownikom,

- generowanie raportów,

- konserwację Oprogramowania w zakresie testowania poprawności pracy Oprogramowania, robienia kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa), wymiana kaset (streamerowych), nadzór pracy Użytkowników, nadzór nad przyrostami pojemności bazy danych,  prognozowanie koniecznej modernizacji Sprzętu Komputerowego, wczesne powiadamianie o pojawieniu się błędów programistycznych,

- szkolenie Użytkowników,

- podłączanie Użytkowników oraz instalowanie Oprogramowania na Sprzęcie Komputerowym (instrukcje dostępne pod adresem ……………………….. lub dostarczone na prośbę Zamawiającego w formie elektronicznej na uzgodniony wcześniej adres e-mail Zamawiającego),

- kontrolę poprawności pracy Oprogramowania oraz raportowanie poprawności jego pracy.

      - Na Serwis Oprogramowania składają się usługi, w zakres których wchodzi:

- diagnoza Nieprawidłowości Oprogramowania,

- usuwanie Nieprawidłowości Oprogramowania,

- usuwanie skutków Nieprawidłowości Oprogramowania,

- usuwanie niespójności baz danych będących wynikiem Nieprawidłowości Oprogramowania,

- wskazywaniem rozwiązań zastępczych na czas usuwania Nieprawidłowości Oprogramowania.

      - Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość Zdalnego dostępu do Systemu Informatycznego w Okresie obowiązywania Umowy.

      - Serwis Oprogramowania może być prowadzony za pomocą Zdalnego Dostępu wyłącznie po uzyskaniu przez Wykonawca zgody Zamawiającego według wzoru z Załącznika Nr 8 do niniejszej Umowy

      - Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania Reakcji Serwisowej i Naprawy, a w szczególności: zapewnić przedstawicielom Wykonawcy dostęp do Systemu Informatycznego i Oprogramowania, umożliwić wejście przedstawicielom Wykonawcy do pomieszczeń w Miejscach Instalacji i Miejscach Eksploatacji Systemu Informatycznego i Oprogramowania, zapewnić przedstawicielom Wykonawcy odpowiednie warunki w trakcie świadczenia Serwisu Oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

      - Odmowa zapewnienia dostępu do Systemu Informatycznego winna zostać dokonana w formie pisemnej i niezwłocznie przedstawiona Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

      - Jeśli nie jest możliwy świadczenie Serwisu Oprogramowania przez Zdalny Dostęp, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Serwisu Oprogramowania bezpośrednio w Miejscu Instalacji lub w Miejscu Eksploatacji.

      - Wykonawca podejmie czynności Naprawy na podstawie Zgłoszenia Serwisowego o Statusie zaakceptowane.

      - Wykonawca gwarantuje następujące Czasy Reakcji i Naprawy: określone w pkt 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

      - Czas Naprawy Awarii Krytycznej lub Utrudnienia ulega automatycznemu wydłużeniu o czas przetwarzania danych, jeżeli czas ten przekracza 8 (osiem) godzin (np. archiwizacja lub kopiowanie baz danych).

      - W przypadku, gdy zgłoszenia dokonano:

- w godzinach pomiędzy 16.00 a 24.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 następnego dnia roboczego;

- godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 danego dnia roboczego;

- w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty o godzinie zgłoszenia w dniu jego zgłoszenia;

- w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowany jest jak przyjęty o godz. 8.00 najbliższego dnia roboczego.

      - Wykonawca może zastrzec sobie prawo rozwiązywania szczególnie złożonych Nieprawidłowości Oprogramowania w drodze Nowych Wydań.

      - Wykonawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Zgłoszenia Serwisowego na Stronie www po upływie 14 dni kalendarzowych od udostępnienia usunięcia Awarii Krytycznej, Błędu lub Utrudnienia na tej stronie. Zgłoszenia objęte tą czynnością otrzymują Status Zamknięte.

      - W przypadku wystąpienia Nieprawidłowości Oprogramowania:

- upoważniony Użytkownik powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w drodze Zgłoszenia Serwisowego poprzez wypełnienie i przekazanie Formularza Zgłoszenia Serwisowego na Stronie WWW w sposób określony w definicji Formularza Zgłoszenia Serwisowego (Status utworzone),

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadku braku Zdalnego Dostępu lub niedostępności Strony WWW Zamawiający może dokonać Zgłoszenia Serwisowego w innej formie: poprzez wysłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia Serwisowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy za pomocą poczty elektronicznej, telefaksu lub pisemnie (dane kontaktowe w Załączniku Nr 7 do niniejszej Umowy). Wymagania odnośnie wypełnienia minimalnego zakresu danych dla Formularza Zgłoszenia Serwisowego stosuje się dla każdej formy Zgłoszenia Serwisowego;

- w przypadku niespełniania wymagań dla skutecznego Zgłoszenia Serwisowego lub braku wystarczających informacji do podjęcia Reakcji Serwisowej Wykonawca zwraca się do upoważnionego Użytkownika dokonującego Zgłoszenia Serwisowego o podanie niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie czynności zmierzających do Naprawy (Status utworzone – doprecyzowanie).

      - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak Reakcji Serwisowej i Naprawy spowodowane niewypełnieniem przez Zamawiającego obowiązków wymienionych w pkt 18.

      - Wykonawca nie świadczy Serwisu Oprogramowania w zakresie oprogramowania innych producentów. W przypadku gdy Nieprawidłowość Oprogramowania wynika z Nieprawidłowości Konfiguracji Sprzętowej lub Oprogramowania Narzędziowego, Wykonawca ma prawo żądać odrębnego wynagrodzenia za czynności Reakcji Serwisowej i Naprawy, przy czym czynności te mogą być podjęte po podpisaniu Protokołu Uzgodnień.

      - Wykonawca w ramach Umowy zobowiązuje się do prowadzenia Doradztwa w liczbie maksymalnie 5 godzin miesięcznie rozlicznych za każde rozpoczęte 5 minut, w tym do udzielania porad i wskazówek w zakresie:

- konstruowania zapytań do bazy danych wykonywanych "ad hoc" przez administratorów systemu,

- instalowania przez Zamawiającego Nowych Wydań,

- optymalnej konfiguracji Oprogramowania Narzędziowego w zakresie wymaganym przez Oprogramowanie,

- przeprowadzenia procesów archiwizacji danych,

- zmian polegających na wprowadzeniu Nowej Platformy Eksploatacyjnej Oprogramowania,

- organizacji procesów przetwarzania danych przez Oprogramowanie,

- właściwego wykorzystania mechanizmów parametryzowania i definiowania Oprogramowania,

- opiniowania przydatności i możliwości wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych;

możliwości dostosowania Oprogramowania do planowanych zmian wewnętrznych przepisów Zamawiającego w celu zwiększenia stopnia wykorzystania Oprogramowania

      - Doradztwo Wykonawca prowadzić będzie telefonicznie w Godzinach Roboczych. Strony wyrażają zgodę na nagrywanie - dla celów dowodowych – rozmów telefonicznych realizowanych w ramach usługi, o czym każda ze Stron zobowiązuje się poinformować osoby, z pomocą których wykonuje Umowę.

      - Doradztwo może być również prowadzone za pośrednictwem Strony www w formie opracowań korespondencji do Zgłoszeń Serwisowych, o ile zapytanie Zamawiającego będzie posiadać formę Zgłoszenia Serwisowego z kategorią „SUP” w polu: Typ na Formularzu Zgłoszenia Serwisowego.

      - W przypadku niewykorzystania w danym miesiącu przysługujących bezpłatnych 5 godzin usługi Doradztwa, niewykorzystany czas Doradztwa przechodzi na kolejne miesiące w danym roku kalendarzowym. Niewykorzystany w danym roku bezpłatny czas usług Doradztwa wygasa z końcem każdego kolejnego roku kalendarzowego.

      - W przypadku wykorzystania dostępnych godzin Doradztwa każda następna rozpoczęta Roboczogodzina jest płatna w wysokości 170,00 zł netto.

      - Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o Nowych Wydaniach, poprzez przesłanie wiadomości z Portalu z Nowymi Wersjami Oprogramowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub zmianę statusu zgłoszenia NCR (Status z odpowiedzią), jeżeli Nowe Wydanie jest poprawką zgłoszonej Nieprawidłowości, lub też przesłanie wiadomości na adres Zamawiającego: spzcal@.poczta.onet.pl.

      - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania nieodpłatnie Nowych Wydań wraz z aktualną Dokumentacją na Portalu z Nowymi Wersjami Oprogramowania.

      - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnej z Dokumentacją instalacji przez Zamawiającego Nowych Wydań, w tym również za utratę danych. Usługi instalacyjne, konfiguracyjne, parametryzacje, migracja danych i Inne Usługi Informatyczne związane z instalacją, uruchomieniem Nowego Wydania w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane przez Wykonawcę na podstawie odrębnej umowy.

      - W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia niosących konieczność wprowadzenia zmian w Oprogramowaniu, Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić te zmiany i wykonać związane z tym niezbędne czynności, mające na celu dostosowanie Oprogramowania do zmienionych i obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów NFZ, najpóźniej w dniu wejścia w życie tych zmian, chyba że ze względu na obszerność tych zmian, Wykonawca nie będzie w stanie ich uwzględnić w tym terminie - wówczas strony wspólnie pisemnie uzgodnią inny termin wprowadzenia tych zmian.

      - Wykonawca w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie prac prowadzonych nad rozwojem Oprogramowania w zakresie:

- planowania rozwoju Oprogramowania;

- technicznych aspektów rozwiązań wprowadzanych w Nowych Wydaniach;

- zasięgania opinii o sposobie komunikacji z Użytkownikiem w Oprogramowaniu;

- optymalizowania algorytmów przetwarzania danych;

- uwzględniania w planach rozwoju Oprogramowania uwag Zamawiającego w zakresie modyfikacji istniejących funkcji Oprogramowania;

- analizy i zmian w konfiguracji systemu zarządzania bazą danych,

      - Wykonawca dołoży wszelkich starań do przeprowadzenia testów wewnętrznych Oprogramowania, przed udostępnieniem Nowych Wydań Zamawiającemu.

      - Zamawiający samodzielnie i w odpowiednim dla niego terminie będzie instalował Nowe Wydania udostępnione na Portalu z Nowymi Wersjami Oprogramowania.

      - Powstające po zawarciu Umowy potrzeby w zakresie wykonania odpłatnych modyfikacji lub rozbudowy Oprogramowania będą przedstawiane Wykonawca przez osoby do tego pisemnie upoważnione przez Zamawiającego.

### § 13

### Tajemnica przedsiębiorstwa

- Strony zobowiązują się do nieprzekazywania, nieujawniania osobom trzecim i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, a także innych informacji dotyczących drugiej Strony uzyskanych w trakcie negocjacji i wykonywania Umowy, niezależnie od tego, czy Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Strony ustalają, iż w rozumieniu zapisów niniejszego paragrafu osobami trzecimi 
są podmioty inne niż spółki zależne Wykonawcy lub Zamawiającego oraz podmioty, którym ujawnienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego informacji jest konieczne dla wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji:

  - powszechnie znanych;

  - na których przekazanie, ujawnienie i wykorzystanie druga Strona wyraziła uprzednią zgodę w formie pisemnej;

  - do których przekazania, ujawnienia lub wykorzystania Strona jest zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów, orzeczeń i decyzji sądów oraz upoważnionych organów i instytucji;

  - o fakcie zawarcia Umowy oraz o jej przedmiocie;

  - przekazywanych spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Wykonawcy, o ile ich przekazanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą prawnego obowiązku udzielenia niezbędnych informacji organom do tego upoważnionym w trybie określonym przepisami prawa.

- Strony są odpowiedzialne za przestrzeganie postanowień niniejszego paragrafu przez wszystkich swoich pracowników i podwykonawców.

- Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu wiążą Strony bezterminowo, także po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z Umowy.

### § 14

### Osoby do kontaktu, do przeszkolenia

      - Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację Umowy z ramienia Stron określone zostaną w załączniku Osobach do Kontaktu, stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy.

      - Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych swoich pracowników/współpracowników odpowiedzialnych za realizację Umowy (w szczególności ujawnionych w załączniku Osobach do Kontaktu), osób upoważnionych do wystawiania/księgowania faktur. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób wyznaczonych do przeszkolenia.

      - Na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (w tym m.in. danych dotyczących zdrowia), których jest Administratorem (dalej „Dane osobowe”). Przetwarzanie Danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego będzie odbywało się na podstawie odrębnie zawartej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

      - Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w tym realizacji przez Wykonawcę Usługi oraz chronione będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO.

      - Dostęp do systemów przetwarzających Dane osobowe na potrzeby realizacji niniejszej Umowy będzie realizowany za pośrednictwem zdalnego połączenia z serwerem Zamawiającego. Przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie w zakresie określonym w Umowie powierzenia, w celu wykonania niniejszej Umowy.

      - Wykonawca uprawniony jest do realizowania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy za pomocą następujących osób: pracowników Wykonawcy, a także osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, współpracujących z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych. Wykonawca ponosi jak za własne działania odpowiedzialność  za działania i zaniechania osób wskazanych w zdaniu pierwszym powyżej, a którymi posługuje się przy realizacji Umowy.

      - W celu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca upoważni swoich pracowników, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, współpracujące z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych do przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawca przez Zamawiającego, zgodnie z zawartą Umową powierzenia.

      - Ponadto Strony ustalają, co następuje:

- Dane osobowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy, osób upoważnionych do wystawiania/księgowania faktur, osób wskazanych do przeszkolenia udostępnione będą drugiej stronie, która stanie się Administratorem danych i będą przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji umowy (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją przedmiotowej Umowy (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych) oraz w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Każda ze stron oświadcza, że osoby wymienione powyżej w lit a) zostaną zaznajomione z niniejszą klauzulą informacyjną, a także zobowiązuje się poinformować te osoby o zakresie udostępnianych danych osobowych.

- Każda z osób, o których mowa w lit a) posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, związku z realizowaniem interesu Administratora danych), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Administrator Danych naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

- Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym pracownikom, współpracownikom, podmiotom współpracującym, w tym podmiotom z grupy, jak również uprawnionym organom władzy państwowej w przypadkach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

- Każda ze stron oświadcza, że pozyskane przez nią dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia niniejszej Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. Dane osobowe zostaną również usunięte jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

### § 15

### Odpowiedzialność Stron, Kary Umowne

            - W terminie do dnia podpisania przez obie strony ostatniego Protokołu Odbioru Usług Wdrożenia Oprogramowania, każda ze Stron może odstąpić od Umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez drugą Stronę, przy czym ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków jest:

- nieterminowe wykonanie usług z wyłącznej winy Wykonawcy, jeżeli zwłoka wynosi co najmniej 20 Dni Roboczych,

- opóźnienie ponad 30 dni w zapłacie przez Zamawiającego więcej niż 10% wynagrodzenia.

            - W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strona, która chce skorzystać 
z przysługującego jej uprawnienia do odstąpienia od Umowy, w celu skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zobowiązana jest łącznie spełnić poniższe przesłanki:

- wezwać drugą Stronę pisemnie pod rygorem nieważności do wykonania naruszonych przez nią zobowiązań umownych dających podstawę do odstąpienia od Umowy i wyznaczyć jej termin nie krótszy niż 15 Dni Roboczych na zastosowanie się do tego wezwania pod rygorem odstąpienia od Umowy,

- po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 Strona odstępująca zobowiązana jest przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drugiej Stronie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, z powołaniem się na konkretną przyczynę uzasadniającą odstąpienie.

            - Odstąpienie od Umowy nie może nastąpić, jeśli w momencie składania oświadczenia 
o odstąpieniu nie istnieje stan faktyczny, który był podstawą odstąpienia.

            - Skutek odstąpienia od Umowy następuje od dnia doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 
o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony zachowują prawo do tego, co uzyskały w ramach wykonywania Umowy, w tym Wykonawca zachowuje prawo do zachowania i otrzymania wynagrodzenia za wykonane prace.

            - Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą Stronę korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.

            - Strony Umowy zastrzegają następujące kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru po upływie okresu wskazanego do ich usunięcia w Protokole Rozbieżności.

- Za opóźnienie w realizacji obowiązków w zakresie usług serwisowych w przypadku terminów liczonych w godzinach, w przypadku awarii krytycznej, za każde rozpoczęte 8 godzin opóźnienia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego §  6  ust. 1 Umowy,

- Za opóźnienie w realizacji obowiązków w zakresie usług serwisowych w przypadku terminów liczonych w godzinach, w przypadku Błędów, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wskazanego §  11  ust. 1 Umowy,

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w ust. od 1 do 4.

- Uiszczenie przez Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych wynikających z niniejszej Umowy nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne, o których mowa w niniejszej Umowie, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania zapłaty.

- Zamawiający może potrącać kary umowne określone w niniejszej Umowie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Umową.

- Maksymalna wysokość kar naliczonych na podstawie niniejszej Umowy wynosi 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.

- Za niewykonanie umowy strony uważają w szczególności niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 Umowy, dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi prawidłowe użytkowanie lub w niekompletnym stanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości powstałej szkody.

            - Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane będzie przyczynami niezależnymi od Strony, zwłaszcza takimi jak:

- Siła wyższa,

- niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez drugą Stronę zobowiązań określonych w Umowie.

### § 16 Siła wyższa

- Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne oraz wydarzenia znajdujące się poza kontrolą Stron uniemożliwiające wykonywanie Umowy przez Strony, w szczególności wojny, rewolucje, powodzie, epidemie, pandemie, strajki generalne, lokauty, pożary, wybuchy, trzęsienia ziemi, negatywne warunki pogodowe. Zawarcie umowy w okresie trwania siły wyższej (w szczególności pandemii COVID-19) nie wyłącza możliwości powoływania się na działanie siły wyższej.

- Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać wykazane przez Stronę, która się na nie powołuje.

- W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie Umowy, Strony uzgodnią zakres działań, jakie będą podjęte w okresie działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji obowiązków wynikających z Umowy.

- W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie umowy leżących po jednej lub drugiej stronie, w tym organizacyjnych, Strony uzgodnią stosowne zmiany Umowy, które w szczególności mogą polegać na zmianie terminów wykonania umowy lub jego części, możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, z tytułu powstałych utrudnień i konieczności pozostawania w gotowości do świadczenia części usług w terminie późniejszym, zmiany sposobu wykonania zamówienia

§ 17 Postanowienia Końcowe

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części przedmiotu Umowy podwykonawcom. W takim przypadku jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.

- Zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Stronom nie przysługuje prawo przenoszenia, w całości ani w części, praw uzyskanych na mocy niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności.

- W każdym przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do dnia jej rozwiązania.

- Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, a zwłaszcza gdy Wykonawca ze swojej winy nie wykona lub nienależycie wykona obowiązki z niej wynikające.

- Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszej Umowy, a zwłaszcza gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków w zakresie terminowej zapłaty za wykonane prace.

- Strony zobowiązują się wszelkie ewentualne spory dotyczące Umowy uzgadniać polubownie.

- Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Wykonawcy.

- W przypadku, gdyby jakiekolwiek z postanowień Umowy okazało się bezskuteczne, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. Strony Umowy zobowiązują się wspólnie dążyć do zastąpienia postanowień uznanych za nieważne lub nie podlegające wykonaniu innymi postanowieniami ważnymi i podlegającymi wykonaniu, które w jak największym stopniu będą oddawać prawne i ekonomiczne cele postanowień usuniętych zgodnie z niniejszym punktem.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz RODO i inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią:

  - Załącznik nr 1 - Analiza przedwdrożeniowa

  - Załącznik nr 2 – Instalacja

  - Załącznik nr 3 – Konfiguracja funkcjonalna

  - Załącznik nr 4 – Harmonogram Prac

  - Załącznik nr 5 – Protokół Odbioru Usług

  - Załącznik nr 6 – Protokół Rozbieżności

  - Załącznik nr 7 – Osoby do Kontaktu

  - Załącznik nr 8 –  Formularz wniosku o dostęp do Infrastruktury Sieciowej

  - Załącznik nr 9 - Wzór Formularza Zgłoszenia Serwisowego

Załącznik nr 1 - Analiza przedwdrożeniowa

do Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

            - Zakres Analizy Przedwdrożeniowej:

- analiza podstawowych procesów biznesowych Zamawiającego,

- analiza placówki medycznej pod względem struktury organizacyjnej,

- analiza dotycząca użytkowników medycznych,

- analiza infrastruktury technicznej przeznaczonej do wykorzystania w rozwiązaniu,

- aktualizacja i uszczegółowienie harmonogramu prac w projekcie.

- Warunki wykonania Analizy Przedwdrożeniowej:

- Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia osób do współpracy w trakcie realizacji Analizie Przedwdrożeniowej i zapewnienia takiej współpracy, która będzie niezbędna do przeprowadzenia Analizy Przedwdrożeniowej,

- Zamawiający jest odpowiedzialny za terminowość, poprawność i kompletność informacji przekazywanych do Wykonawca stanowiących podstawę Analizy Przedwdrożeniowej,

- Wykonawca podczas Analizy Przedwdrożeniowej zbierze informacje potrzebne do prawidłowej konfiguracji systemu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół uzgodnień będący wynikiem ustaleń Stron i podstawą do konfiguracji systemu i dalszych prac wdrożeniowych.

Załącznik nr 2 - Instalacja

do Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

            - Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

- instalacja serwera bazodanowego,

  - zakup i instalacja oprogramowania bazy danych,

  - stworzenie dedykowanych instancji i schematów bazy danych,

  - utworzenie i skonfigurowanie przestrzeni tabel,

  - przyznanie odpowiednich uprawnień użytkownika do przestrzeni tabel,

  - skonfigurowanie backupów bazy na udostępnionym przez Zamawiającego zasobie dyskowym,

  - skonfigurowanie serwerów fizycznych, w tym zainstalowanie i skonfigurowanie systemu operacyjnego i macierzy,

  - utworzenie oraz skonfigurowanie maszyn wirtualnych,

  - skonfigurowanie serwera do backupu, w tym zainstalowanie i skonfigurowanie systemu operacyjnego oraz oprogramowania do backupu oraz powiązanej z nim biblioteki taśmowej

- instalacja serwera aplikacyjnego,

  - instalacja i konfiguracja serwera WWW – IIS,

  - instalacja zależnych pakietów i oprogramowania,

  - konfiguracja backendu,

  - konfiguracja frontendu,

  - konfiguracja serwera wydruków,

  - konfiguracja aktualizatora,

- konfiguracja oprogramowania,

  - import i konfiguracja słowników,

  - konfiguracja jednostek,

  - stworzenie inicjalnych użytkowników systemu.

- migracja danych z bazy używanej przez Optimed Standard – w tym:

porządkowanie zmigrowanych danych,

usunięcie aktualnych błędów w systemie,

usunięcie duplikatów pacjentów i dokumentacji,

ujednolicenie dokumentacji – wprowadzenie jednolitej identyfikacji wizualnej w obrębie placówki,

wprowadzenie backup’u dokumentacji,

zabezpieczenia przed utratą danych,

wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa danych

            - Zamawiający zobowiązany jest zapewnić (dla liczby użytkowników wskazanej przez Wykonawcę):

  - zdalny dostęp – VPN do zasobów, na których instalowane ma być oprogramowanie.

  - poprawnie skonfigurowaną i zabezpieczoną sieć lokalną, w tym poprawną komunikację Zamawiający-serwer na portach TCP niezbędnych do działania aplikacji,

  - poprawną komunikację sieciową pomiędzy maszynami wirtualnymi oraz siecią lokalną,

  - dostęp do serwera aktualizacji,

  - dostęp administracyjny do maszyn wirtualnych,

    - protokół SSH dla systemów Linux

    - protokół RDP dla systemów Windows.

Załącznik nr 3 - Konfiguracja funkcjonalna

do Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

1. Konfiguracja i polega na:

1) odwzorowaniu struktury organizacyjnej,

2) zdefiniowaniu użytkowników wraz z nadaniem predefiniowanych uprawnień,

3) konfiguracji standardowych słowników danych,

4) zdefiniowaniu grafików pracy,

5) konfiguracji zestawu usług wykonywanych w jednostkach wykonujących zabiegi,

6) konfiguracja integracji z systemami zewnętrznymi,

7) konfiguracja niezbędnych danych umożliwiających rozliczanie usług,

8) konfiguracja ustawień systemowych umożliwiająca pracę w systemie.

2.	Po odbiorze Konfiguracji Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ustawienia i ich aktualizację.

3.	W przypadku zmiany Konfiguracji wykonanej przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego po ostatecznym zakończeniu wdrożenia, czynność ta jest traktowana jako usługa dodatkowa nie będąca przedmiotem Umowy. Usługa ta wykonana może być jedynie na podstawie odrębnego zamówienia lub odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem.

Załącznik nr 4 – Harmonogram prac

do Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

| Etap | Nazwa etapu | Odpowiedzialny | Termin realizacji | Opis realizowanych prac | Oczekiwania od Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiza potrzeb i wskazanie zadań do wykonania przez Zamawiającego | Wykonawca/Klient | W trakcie realizacji projektu | Analiza struktury jednostki i potrzebnych modułów. Migracja danych z obecnie używanego systemu (Zakres i zadania stron). | Przekazanie niezbędnych informacji i danych do realizacji prac |
|  | Podpisanie umowy | Wykonawca/Klient | Do ustalenia |  |  |
|  | Wskazanie zadań do wykonania przez Dostawcę i Zamawiającego | Wykonawca/Klient | do X dni roboczych od dnia podpisania Umowy | Ustalenia stron w sprawie zadań do wykonania | Kontakt z Dostawcą, przekazywanie potrzebnych informacji/plików/kontaktów |
|  | Analiza Przedwdrożeniowa | Wykonawca/Klient | do X dni roboczych od dnia podpisania Umowy | Ustalenie procesów biznesowych i struktury organizacyjnej jednostki. Stworzenie Protokołu uzgodnień będącego podstawą do rozpoczęcia konfiguracji systemu. | Aktywny udział Zamawiającego w rozmowach, przekazywanie niezbędnych danych, plików informacji potrzebnych do prawidłowej konfiguracji systemu. |
| 2 | Przygotowanie i Instalacja środowiska serwerowego / VPN | Klient | do X dni roboczych od dnia podpisania Umowy | Przygotowanie przez Zamawiającego środowiska serwerowego oraz zdalnych dostępów VPN na potrzeby późniejszej instalacji bazy danych i oprogramowania. | Udostępnienie zasobów sprzętowych oraz dostęp zdalny VPN. |
|  | Instalacja oprogramowania na serwerach | Wykonawca | do X dni roboczych od dnia przekazania dostępów do gotowego środowiska przez Klienta | Instalacja systemu HIS wraz z wymaganymi modułami/usługami (ONXT testowe i ONXT produkcyjne) | Bieżący kontakt z Wykonawcą (wsparcie instalacji; konfiguracja środowiska serwerowego). |
|  | Migracja danych (testowa) | Wykonawca/Klient | do X dni roboczych od dnia przekazania dostępów do gotowego środowiska przez Klienta. do X dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego poprawnie wypełnionych plików. | Wykonanie migracji danych w ustalonym zakresie. | Weryfikacja danych po przeprowadzeniu migracji przez Wykonawcę. Czynny udział w poprawie błędów w przekazanych wcześniej plikach, jeśli takie błędy wystąpią. |
| 3 | Konfiguracja systemu HIS testowa | Wykonawca/Klient | do X dni roboczych po migracji testowej | Konfiguracja systemu HIS wraz z wymaganymi modułami/usługami | Weryfikacja konfiguracji systemu HIS |
|  | Przeprowadzenie szkoleń Liderów / Użytkowników | Wykonawca/Klient | do ustalenia | Przeprowadzenie szkoleń użytkowników na podstawie uzgodnionego harmonogramu szkoleń. | Udział Zamawiającego w opracowaniu harmonogramu szkoleń. Zapewnienie obecności uczestników na szkoleniu. |
| 4 | Konfiguracja systemu HIS produkcyjna (trwa aż do uruchomienia) | Wykonawca/Klient | do dnia zaplanowanego uruchomienia produkcyjnego ustalonego przez Strony | Wykonanie konfiguracji systemu - przygotowanie do uruchomienia produkcyjnego | Czynny udział w konfiguracji, przekazywanie niezbędnych danych (grafiki, cenniki, uprawnienia, certyfikaty, instalacje NFZ, dane do eWUŚ) |
|  | Przeprowadzenie testów wdrażanego oprogramowania | Wykonawca/Klient | do X dni roboczych przed planowanych uruchomieniem produkcyjnym | Przeprowadzenie testów pokonfiguracyjnych wdrażanego oprogramowania. | Weryfikacja systemu przed uruchomieniem. Udział Liderów danych modułów ze strony Zamawiającego |
|  |  |  |  | Dostarczenie dokumentacji użytkownika wdrażanego systemu HIS. |  |
|  | Oddanie produkcyjnej wersji systemu do użytkowania | Wykonawca | do 5 dni przed planowanych uruchomieniem produkcyjnym | Zakończenie uzupełniających prac konfiguracyjnych systemu HIS wraz z wymaganymi modułami/usługami. Ustalenie z Klientem daty uruchomienia produkcyjnego | Przygotowanie stacji roboczych do korzystania z systemu OPTIMED.NXT wg. wskazań Wykonawcy lub przy jego udziale. Poinformowanie personelu o terminie rozpoczęcia pracy w nowym systemie. Ustalenie dogodnej dla obu stron daty migracji produkcyjnej. |
|  | Migracja danych produkcyjna | Wykonawca/Klient | do ustalenia - dzień roboczy przed planowanym dniem uruchomienia produkcyjnego | W ustalonym wcześniej terminie migracja danych na środowisko produkcyjne. | Ustalenie daty granicznej zakończenia bieżącej pracy w poprzednim systemie. Weryfikacja/ poprawa danych w systemie, przygotowanie poprawnych danych migracyjnych w formacie plików wskazanym Wykonawcę. Weryfikacja danych po migracji. |
|  | Uruchomienie produkcyjne | Wykonawca/Klient | do ustalenia |  | Rozpoczęcie pracy w systemie ONXT |
| 5 | Odbiór projektu | Wykonawca/Klient | do ustalenia |  |  |

Załącznik nr 5 – Protokół  odbioru usług

do Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

Wykonawca :   ……………………..

NR: ………………..

| Numer umowy |  |  | Data sporządzenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap |  |  | Sporządził |  |  |
| Zamawiający |  |  | Data zatwierdzenia |  |  |
| Miejsce |  |  | Zatwierdził |  |  |
| Ilość stron |  |  |  |  |  |
| Skład Komisji Zdawczo-Odbiorczej |  |
| Ze strony Wykonawca |  |  | Ze strony Zamawiającego |  |  |

Wynik Prac

- Komisji przedstawiono potwierdzenie poprawnego wykonania i zatwierdzenia odbioru następujących zadań:

| Data Odbioru | Miejsce Odbioru | Nazwa Zadania |
| --- | --- | --- |

Ustalenia Komisji

- Komisja stwierdza, że:

- 1. Praca została wykonana zgodnie z Umową.

- 2. Zamawiający akceptuje bez zastrzeżeń opóźnienie w terminie odbioru Etapu

- 3. Praca wymaga dokonania następujących poprawek:

- 4. Termin odbioru Etapu zostaje przesunięty do dnia _______________.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

| Ze strony Wykonawca | Ze strony Zamawiającego |
| --- | --- |

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem:

- dla Wykonawca 1 egz.

- dla Zamawiającego 1 egz.

Załącznik nr 6 – Protokół  rozbieżności

do Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

Wykonawca :

NR: …………..

| Numer umowy |  |  | Data sporządzenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap |  |  | Sporządził |  |  |
| Zamawiający |  |  | Data zatwierdzenia |  |  |
| Miejsce |  |  | Zatwierdził |  |  |
| Ilość stron |  |  |  |  |  |
| Skład Komisji Zdawczo-Odbiorczej |  |
| Ze strony Wykonawca |  |  | Ze strony Zamawiającego |  |  |

            - Opis rozbieżności

- Komisji stwierdza rozbieżność wykonania następujących prac:

| Data Odbioru | Miejsce Odbioru | Nazwa Zadania | Opis rozbieżności |
| --- | --- | --- | --- |

- Ustalenia Komisji

- Komisja stwierdza, że:

      - Praca wymaga dokonania następujących poprawek:

- 2. Termin odbioru Etapu zostaje przesunięty do dnia ________________.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

| Ze strony Wykonawca | Ze strony Zamawiającego |
| --- | --- |

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem:

- dla Wykonawca 1 egz.

- dla Zamawiającego 1 egz.

Załącznik nr 7 – Osoby do Kontaktu

do Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

| Zamawiający |  |
| --- | --- |
| Wykonawca | Wykonawca |
| Nr umowy |  |

| Rola w projekcie | Imię i nazwisko | Tel/fax | E-mail | Stanowisko/rola |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający |  |  |  |  |
| Kierownik wdrożenia Zamawiającego |  |  |  |  |
| Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego |  |  |  |  |
| Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego |  |  |  |  |
| Wykonawca |  |  |  |  |
| Kierownik Wdrożenia Wykonawca |  |  |  |  |
| Opiekun Handlowy |  |  |  |  |
| Zespół Wdrożeniowy Wykonawca |  |  |  |  |

Adres i numer faksu do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych:

Wykonawca:  ………………………………………

Telefon serwisowy w ramach Umowy : …………………………..

Adres do potwierdzania Zgłoszeń Serwisowych: ………………………………………..

Adres e-mail: ……………………………………….

Załącznik nr 8 – Formularz wniosku o dostęp do Infrastruktury Sieciowej

do Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

Formularz wniosku o dostęp do Infrastruktury Sieciowej

Dane Wnioskodawcy: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Okres obowiązywania zgody na dostęp do Infrastruktury Sieciowej: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Forma dostępu (typ i rodzaj dostępu): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opis punktów styku z Infrastruktury Sieciowej: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cel i podstawa dostępu do Infrastruktury Sieciowej: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data wyrażenia zgody na dostęp do Infrastruktury Sieciowej: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz osób mających mieć dostęp do Infrastruktury Sieciowej:

1. …………………………………………..

2……………………………………………

3 …………………………………………….

Załącznik nr 9 - Wzór Formularza Zgłoszenia Serwisowego

Umowy wdrożeniowej wraz z udzieleniem licencji  z dnia ………..

| Miejscowość |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data i godzina zgłoszenia |  |  |  |  |  |
| Nazwa klienta |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgłaszającej |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |
| Nazwa, typ sprzętu (Nazwa programu) |  |  |  |  |  |
| Numer seryjny urządzenia (Numer wersji programu) |  |  |  |  |  |
| Objawy (komunikat, nr błędu) |  |  |  |  |  |
| (Nazwa i wersja systemu operacyjnego, SZBD) |  |  |  |  |  |
| Status naprawy |  | Serwis Oprogramowania ¦ Usługa płatna ¦ CR    |  |  |  |
| Lokalizacja urządzenia |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |
| Podpis zgłaszającego |  |  |  |  |  |
| ** w przypadku usługi płatnej, zgłoszenie stanowi zobowiązanie do pokrycia kosztów naprawy. |  |  |  |  |
| Data i godzina przyjęcia zgłoszenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |  |  |  |
| Numer zgłoszenia (wypełnia Wykonawca) |  |  |  |  |  |